DOCUMENTO DE REQUISITOS DEL NEGOCIO (BRD)

Proyecto FarmaVida

Versión 1.0

Fase: Ingeniería de Requerimientos

Fecha: 04/09/2026

Aut Jhoan Sebastian Jaimes Caceres

# 1. Resumen ejecutivo

FarmaVida es una farmacia que actualmente opera de forma presencial y atiende solicitudes de domicilio de manera manual, sin un canal digital propio de ventas. Este proyecto busca desarrollar una plataforma web de comercio electrónico que le permita vender productos en línea, automatizar la atención de preguntas frecuentes mediante un chatbot, y dar cumplimiento a la normativa colombiana de protección de datos personales al recolectar información de sus clientes, incluyendo datos sensibles de salud.

# 2. Problema de negocio

La farmacia enfrenta las siguientes situaciones que motivan el desarrollo del proyecto:

- No cuenta con un canal de venta en línea, lo que limita su alcance a clientes que solo pueden comprar de forma presencial o por llamada telefónica.

- La atención de preguntas repetitivas (horarios, envíos, precios, validación de fórmulas) consume tiempo del personal que podría dedicarse a casos más complejos.

- No existe un mecanismo formal para medir la satisfacción del cliente ni para identificar patrones de quejas o solicitudes frecuentes.

- Al recolectar datos personales —incluidos datos de salud, considerados sensibles— la farmacia debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, y actualmente no cuenta con un sistema que gestione esta clasificación de forma explícita.

- El inventario y el catálogo de productos se gestionan de forma manual, sin trazabilidad automática entre lo que se vende y lo que queda disponible.

# 3. Objetivos de negocio

## 3.1 Objetivo general

Implementar una plataforma de comercio electrónico para FarmaVida que permita vender productos en línea, automatizar la atención básica al cliente y proteger adecuadamente los datos personales recolectados, conforme a la normativa colombiana vigente.

## 3.2 Objetivos específicos

- Habilitar un canal de venta en línea disponible las 24 horas, ampliando el alcance de clientes de la farmacia.

- Reducir la carga operativa del personal de atención mediante un chatbot que resuelva preguntas frecuentes.

- Clasificar y proteger los datos personales de los clientes según su nivel de sensibilidad, conforme a la Ley 1581 de 2012.

- Proveer a la administración un reporte con indicadores de atención al cliente y sugerencias automáticas de mejora, para apoyar la toma de decisiones.

- Mantener el control del inventario de productos de forma centralizada y trazable.

4. Beneficios esperados

| Beneficio | Descripción |
| --- | --- |
| Aumento de ventas | Un canal de venta en línea disponible en todo momento amplía la ventana de compra más allá del horario de atención presencial. |
| Reducción de costos operativos | El chatbot absorbe consultas repetitivas, liberando tiempo del personal para atención especializada. |
| Cumplimiento normativo | La clasificación explícita de datos por sensibilidad reduce el riesgo de sanciones por incumplimiento de la Ley 1581 de 2012. |
| Mejora continua basada en datos | El reporte administrativo con sugerencias automáticas permite identificar problemas de atención sin necesidad de análisis manual. |
| Control de inventario | El descuento automático de stock al confirmar una compra evita ventas de productos agotados. |
| Confianza del cliente | Un aviso de privacidad claro y datos protegidos generan mayor confianza para completar el registro y la compra. |

# 5. Alcance del proyecto (visión de negocio)

## 5.1 Incluye

- Venta en línea de productos de farmacia mediante catálogo y carrito de compras.

- Registro de clientes con clasificación de datos por sensibilidad y consentimiento explícito.

- Chatbot de atención al cliente con calificación del servicio.

- Panel administrativo para gestión de productos y reporte de atención al cliente.

- Interfaz disponible en español e inglés.

## 5.2 No incluye

- Procesamiento real de pagos con pasarelas bancarias (la compra se simula descontando inventario).

- Aplicación móvil nativa.

- Integración con sistemas externos de facturación electrónica o contabilidad.

# 6. Interesados del negocio (stakeholders)

Ver el detalle completo de interés de cada stakeholder en el documento ERS (sección 2.3). A nivel de negocio, los interesados clave son:

| Stakeholder | Rol frente al negocio |
| --- | --- |
| Dueño / gerente de la farmacia | Patrocinador del proyecto; define las prioridades comerciales y aprueba el alcance. |
| Clientes de la farmacia | Usuarios finales cuya satisfacción determina el éxito comercial del proyecto. |
| Personal de atención al cliente | Usuarios internos beneficiados por la reducción de consultas repetitivas. |
| Autoridad de protección de datos (SIC, Colombia) | Entidad reguladora cuyo marco normativo debe cumplirse. |

7. Criterios de éxito del proyecto

El proyecto se considerará exitoso desde la perspectiva del negocio si logra:

- Permitir que un cliente complete el ciclo completo de registro, compra y consulta de historial sin asistencia externa.

- Que el chatbot resuelva correctamente las categorías de preguntas frecuentes definidas (horarios, envíos, precios, fórmulas, estado de pedido).

- Que el 100% de los datos sensibles de salud queden clasificados y protegidos conforme a la Ley 1581 de 2012.

- Que el administrador pueda gestionar el catálogo completo (crear, editar, eliminar) sin intervención técnica externa.

- Que el reporte administrativo refleje datos reales y sugerencias coherentes con la actividad registrada.

# 8. Restricciones

## 8.1 Restricciones

- El proyecto se desarrolla en el marco de un trabajo académico, con recursos y tiempo limitados.

- No se cuenta con presupuesto para una pasarela de pagos real en esta versión.

— Fin del documento —